**ВСР 2.1 исследование возможностей GitLab для тайм‑менеджмента разработчика**

# 1) Краткое описание предметной области

GitLab — платформа DevOps с трекером задач (issues/MR/epics) и встроенными инструментами планирования времени: оценки трудоёмкости (estimate), учёт фактически затраченного времени (spent), итерации (time‑box), вехи/милстоуны и визуальные отчёты по прогрессу. Эти функции доступны в веб‑интерфейсе и частично через «быстрые действия» (slash‑команды).

# 2) Базовые функции тайм‑менеджмента

## 2.1 Учёт времени: estimate / spent

* Назначение: задать плановую оценку и фиксировать фактические затраты времени на задачу, MR или эпик.
* Отображение: в правой панели задачи и в отчётах по времени.
* Быстрый ввод: комментарии с командами вида /estimate 3h, /spend 1h 30m.

## 2.2 Итерации (Iterations)

* Создают повторяющиеся тайм‑боксы (1–3 недели) с датами начала/окончания.
* Задачи привязываются к итерации, что позволяет измерять скорость команды.
* Поддерживаются параллельные «каденции» на уровне группы/подгрупп.

## 2.3 Вехи/Милстоуны (Milestones) и графики прогресса

* Группируют задачи и MR по цели и срокам, работают совместно с итерациями.
* Контроль выполнения: диаграммы сгорания (burndown) и нарастания (burnup) по милстоуну.
* Подходят для отслеживания релизов/квартальных целей.

## 2.4 Agile‑цикл в GitLab (под ключ)

1. Создать группу/проекты, определить каденцию итераций (спринты).
2. Завести эпики и разбить их на задачи; настроить доску.
3. На планировании выдать оценки и распределить задачи по итерациям/вехам.
4. Вести ежедневный учёт времени (/spend), анализировать прогресс на отчётах.

# 3) Пример рабочего потока разработчика

1. Создать задачу и задать оценку: /estimate 6h.
2. Привязать к текущей итерации и/или к милстоуну (релиз).
3. В процессе работы отмечать фактическое время: /spend 1h 30m ежедневно или по факту.
4. Отслеживать прогресс через burndown/burnup по милстоуну и корректировать план.
5. На ретро сравнить estimate vs spent и обновить нормы/оценки на будущее.

# 4) Сильные стороны GitLab для тайм‑менеджмента

* Встроенный учёт времени без плагинов: оценка и факт в задачах, MR и эпиках.
* Итерации (time‑box) и милстоуны доступны «из коробки».
* Визуальный контроль прогресса: диаграммы burndown/burnup по целям релиза.
* Быстрые действия (slash‑команды) ускоряют повседневный учёт.
* Официальные руководства по Iterations/Milestones помогают быстро запустить процесс.

# 5) Ограничения и возможные недостатки

* Расширенные отчёты доступны не во всех тарифах (в зависимости от издания).
* Для детального биллинга по ставкам/центрам затрат может потребоваться интеграция со сторонними тайм‑трекерами.
* Качество планирования зависит от дисциплины команды по внесению /spend и актуальности оценок.

# 6) Сравнение с GitHub (кратко)

* GitHub Projects: поле Iteration и гибкие представления (таблица/канбан/roadmap) подходят для планирования и обзора.
* Нативного учёта фактического времени в GitHub нет — обычно используют внешние тайм‑трекеры.
* Milestones в GitHub дают дедлайны и процент готовности, но без burndown‑чартов по умолчанию.

# 7) Оценка удобства и эффективности

Для команды, которой нужны оценки, учёт «спента» и планирование итераций в одном инструменте, GitLab закрывает полный базовый контур тайм‑менеджмента: план → факт → контроль. Это снижает разрыв между ожиданиями и реальным временем, упрощает ретроспективы и прогнозирование скорости. Для экономической аналитики по ставкам и бюджетам потребуется интеграция со сторонними решениями.

# Вывод

GitLab предлагает самодостаточный набор для тайм‑менеджмента разработчика: оценки и учёт времени в задачах/MR/эфиках, итерации для спринтов и милстоуны с burndown/burnup для контроля прогресса — всё в единой системе. Если важны нативные средства учёта времени, GitLab выглядит предпочтительно; если приоритет — доски и кастомные поля без «спента», GitHub Projects покрывает планирование, но обычно требует внешних тайм‑трекеров.